## Slide 1
汇报
汇报人： 罗江涛
The group reports

## Slide 2
阶段三：基于Kit API构建典型场景XR Sample
验收标准
1、实现典型场景XR Demo，运行流畅
2、实现UT单元测试，Kit API接口UT覆盖率100%
交付件
  1.源代码
  2.API接口说明文档
阶段二（T+2 月~T+9 月）：Kit功能开发
验收标准
1、功能实现
  1）Kit实现：Session管理、资源管理、传感器数据管理、配置管理、算法特性调度
  2）支持以服务进程方式运行
  3）TS/C++ API封装
  4）支持组件化（算法特性配置）、支持不同设备和使用场景的配置
2、性能指标
  1）接口平均时延＜1ms（非资源创建类，非等待类）
  2）框架端数据时延<10ms（Server输出数据到算法拿到数据）
  3）数据传输丢帧率<1%
3、开发者测试
  1）实现UT单元测试，Kit API接口UT覆盖率100%
  2）实现测试Demo，支持相关场景和功能的测试
4、代码质量
  1）符合华为公司编码规范
  2）ASAN压测无内存泄漏、通过安全隐私扫描
  3）Fuzz测试高风险API覆盖率100%
交付件
  1.源代码
  2.软件设计说明书

## Slide 3
项目计划（时间节点、实现内容）
7月4号：
完成visionOS的调研分析及新API的设计，并完成部分SA方案设计。
7月11号：
完成Android XR的调研分析，完成SA方案设计并实现部分核心代码，撰写方案文档。
7月25号-8月：
基本实现方案代码，开始调试。
9月及之后：
Sample开发，测试指标完成度并进一步完善方案及代码。

## Slide 4
API分析和设计进展

## Slide 5
Kit设计与开发进展

## Slide 6
Sample开发进展

## Slide 7
风险&求助